沈药大校字〔2017〕27号

关于印发《沈阳药科大学修缮工程

项目审计暂行规定》的通知

各单位、各部门：

为进一步加强对学校修缮工程项目管理的规范化、科学化、制度化，提高资金的使用效益。根据相关制度、规定及内部审计准则，结合我校工作实际，制定本规定，请各单位、各部门认真遵照执行。

附件：沈阳药科大学修缮工程项目审计暂行规定

沈阳药科大学

2017年6月9日

附件

沈阳药科大学修缮工程项目审计暂行规定

第一章  总  则

第一条  为了加强对学校修缮工程项目的管理，提高资金的使用效益，根据《教育系统内部审计工作规定》、《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》和《教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》等相关文件规定，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条  本规定所称的修缮工程项目，是指学校和学校下属单位组织的以财政资金投资的维修和改善等工程项目。

第三条  本规定所称的修缮工程项目审计，是指学校审计部门对修缮工程项目造价的真实性、合法性、效益性进行的审计监督。

第四条  修缮工程项目审计的方式

（一）学校修缮工程项目审计由学校审计部门组织实施，项目主管部门应积极配合工程项目审计工作；

（二）学校审计部门选取审计人员组成审计小组，开展内部审计工作；

（三）对造价较高、规模较大、专业性较强的修缮工程项目，学校审计部门委托具有相应执业资质，且符合学校中介机构入围选聘办法的社会中介机构开展委托审计，学校审计部门对委托审计工作进行组织监管，所需费用从工程项目经费中列支。

第五条  修缮工程项目审计的范围

（一）学校及下属各单位结算金额为5000元以下的修缮工程项目，学校审计部门采取抽查的审核方式进行审计，项目主管部门依据重要性原则自行决定是否报审；

（二）结算金额为5000元及以上的修缮工程项目，须报学校审计部门审计。

第六条	 修缮工程项目审计的方法

（一）技术经济审查与审计控制和审计评价相结合；

（二）以控制工程造价为重点；

（三）根据审计对象、审计内容和审计目标选择审计方法，以保证审计工作质量和审计资源的有效配置。

第二章  职责分工

第七条  学校相关职能部门应履行各自职责，积极配合修缮工程项目审计工作。参与学校修缮工程审计项目的施工、监理、社会中介机构等单位应遵守学校相关规章制度。

第八条  审计部门主要职责

（一）学校审计部门在对修缮工程项目进行审计时，应当按照《教育系统内部审计准则》组织实施，遵循依法审计、独立审计、客观公正、职业谨慎和廉洁奉公，全面负责工程项目审计的组织、实施、协调、评价等工作；

（二）根据学校年度工程项目规模大小，制定工程项目审计的工作计划。负责成立审计小组，制定审计实施方案，确定审计方式，实施工程项目审计；

（三）履行工作职责，遵循审计程序，及时提供各种审计信息和资料，确保整个审计工作正常运行；

（四）负责对社会中介机构的选择、聘任工作，签订委托协议。负责监管受托的社会中介机构履行工作职责和执业行为，确认社会中介机构履行合同的情况；

（五）对查出的违反财经法纪的行为和损害学校权益的行为及其有关责任人，应当按照有关规定进行处理并向有关部门提出处理、处罚的意见和建议；

（六）学校审计部门原则上不得与施工单位单独接触，如有需要沟通事宜需要项目负责人在场，以保证审计工作的独立性和公平性。

第九条  项目主管部门主要职责

（一）负责修缮工程项目的主管部门，应及时将经学校批准的修缮工程年度计划报送学校审计部门，以便于安排年度审计工作计划。凡计划变更或临时增加施工计划，项目主管部门应及时将计划报送学校审计部门；

（二）项目主管部门应支持学校审计部门开展修缮工程项目审计，保证审计工作顺利进行；

（三）为确保审计质量，及时完成审计任务，工程竣工验收后，项目主管部门应及时、全面报送相关审计资料；

（四）凡报审资料不全或不符合审计要求的，项目主管部门要及时补充和完善；

（五）项目竣工验收后须及时报审。因报审不及时，造成结算未按时完成的责任由项目主管部门负责；

（六）项目主管部门不得以任何形式和理由拆分工程，规避审计；

（七）项目主管部门要建立经济责任制，促使各级领导按规定认真履行职责，同时根据审计出的问题，追究有关人员的责任，并根据有关规定进行处罚。

第十条  社会中介机构主要职责

（一）遵照国家有关法律法规，依据合同履行工作职责，并对审计意见和审计结果承担法律和经济责任；

（二）做好与学校审计部门及其他相关单位的沟通协调，确保审计工作顺利开展；

（三）审查工程资料、进行现场踏勘，审定工程造价、出具审计意见；

（四）及时向学校审计部门汇报审计工作进展情况，并征求学校审计部门意见；

（五）按照学校要求出具审计报告。

第三章  审计内容

第十一条  修缮工程项目竣工结算审计的内容

（一）工程项目立项程序是否合规，立项资料是否齐全；

（二）工程项目招标、承包是否符合规定，手续是否齐全、完备、合法，有无超标准、超规模、超投资问题；

（三）工程合同或协议条款是否合理、合法；

（四）工程项目概、预算最终执行情况；

（五）工程竣工验收资料是否齐全、合规；

（六）工程竣工结算书、竣工图及说明书资料是否规范，编制依据的选择是否符合规定，手续是否完备；

（七）造价、取费标准及执行政策文件是否合理、准确；

（八）工程量计算是否准确，材料消耗及差价计算是否准确；

（九）工程变更理由是否充分，程序是否符合要求，隐蔽工程资料、工程变更资料及现场签证是否真实、合法、有效；

（十）其他应当审计的内容。

第十二条  工程项目竣工结算书中的材料价格，应按照辽宁工程造价信息网发布的价格为依据，如有特殊情况，可由项目主管部门和施工单位，参照市场价格，共同协定其价格，形成有效材料作为结算的依据。

第十三条  跨年度的工程项目的竣工结算，取费标准按施工年度执行。

第四章  审计资料

第十四条  学校审计部门在对修缮工程项目进行审计的过程中，有权要求项目主管部门及相关部门积极配合，限期提供有关文件、报表和资料。项目主管部门保证送审资料内容真实性和完整性。

第十五条  送审材料一经送审，原则上不允许修改。在审计过程中发现有重大漏项或严重错误，项目主管部门要提供相关情况说明，项目主管部门领导在说明上签署意见。

第十六条  修缮工程项目竣工结算审计送审资料

（一）项目主管部门申请结算的请示

申请结算请示要经项目主管部门负责人在结算申请书上签字批示。申请结算金额超出项目主管部门负责人审批权限的，应报分管校领导签署意见。

（二）工程结算书

项目主管部门对报审的工程结算书中的工程项、工程量，首先应进行初审，并在结算书封皮处由项目负责人签字，对初审结果负责。

（三）施工合同及补充合同或协议

（四）工程竣工验收报告

（五）工程签证

项目主管部门涉及到工程签证的，要认真组织好现场签证工作，保证提供的签证单规范性、合理性，保证数据的真实性、可靠性。

（六）隐蔽工程记录

涉及隐蔽工程的项目，项目主管部门要做好隐蔽工程记录，留有图像、影像等资料，形成隐蔽工程验收记录表，项目负责人在记录表中签署意见。

（七）施工单位的资质证明

项目施工单位需提供相应资质证明，否则按最低等级取费结算。

（八）学校审计部门需要的其他资料

第五章  审计程序

第十七条  修缮工程项目竣工结算审计程序

（一）工程竣工后，项目主管部门组织项目竣工验收，验收合格后，由项目主管部门对施工方报送的竣工结算资料进行审核，审核完毕后，项目主管部门将结算资料送主管审计的校领导签署审计委托；

（二）学校审计部门在收到项目结算审计委托后，应初步审核资料完整性，进行审计立项，根据工程项目的规模和审计任务的紧迫程度制定审计工作安排，明确审计方法，及时开展审计工作，并出具审计报告；

（三）项目主管部门在收到审计意见后，应及时提出反馈意见，若无异议，学校审计部门出具《工程项目结算审查签署表》，项目主管部门据此表和相关资料到学校财务部门办理结算。

第十八条  修缮工程项目应签订可调价格施工合同，原则上不得签订固定总价施工合同。若遇特殊情况需签订固定总价施工合同，则由项目主管部门在合同签订前，将详细的施工图纸、完整的施工方案、施工预算和合同草稿等工程预算资料按照审计程序报审。

第十九条  凡需要政府采购的工程项目，应按学校相关要求，到国资处办理相关政府采购手续后再送审。

第二十条  所有审计的工程项目，经学校审计部门审计确认后，项目主管部门方可要求施工单位开具工程发票，不得在学校审计部门办理结算审计前开具发票。

第二十一条  未按照本规定实施的工程项目不予审计。

第六章  附  则

第二十二条  本规定由学校监察审计室负责解释。

第二十三条  本规定自发布之日起施行。原沈药大监字〔2000〕第1号文件同时废止。

沈阳药科大学监察审计室拟文 2017年6月9日印发